# Gmina Warlubie

ul. Dworcowa 15

86–160 Warlubie

# www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl

e-mail: gmina@warlubie.pl

tel. 52  33 26 040, fax. 52  33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 04.12.2020 r.

Nasz znak: SG.271.14.2020

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy zapytania do SIWZ w sprawie przetargu nieograniczonego SG.271.14.2020 na zadanie pn. ”Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”

W związku z zapytaniami  skierowanymi przez oferentów do zamawiającego dotyczącymi w/w przetargu na roboty budowalne zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych )Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 t.j. z dnia 27.09.2019r.) niniejszym udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

- Czy zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak to prosimy  o podanie dokładnej ilości w m2, lokalizacji i konstrukcji.

Ad.1. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

- W pozycji 1.3.2 przedmiaru jest zapis „Podbudowa wykonana sprzętem rolniczym z gruntu stabilizowanego, wapnem, popiołami lotnymi – 20 kg lepiszcza na 1m2 podbudowy – grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm”, brakuje takiej warstwy w dokumentacji (opis techniczny i przekroje). Prosimy o poprawienie przedmiaru lub dokumentacji technicznej.

Ad.2. Zamawiający wymaga wykonania stabilizacji gruntu zgodnie z pozycją 1.3.2 z przedmiaru robót ponieważ podłoże tej drogi jest typowo gruntowe. Zmieniony przez projektanta przekrój  stanowi załącznik.

- W pkt. 3 opisu technicznego jest zapis „Na podstawie mapy syt-wysokościowej oraz uzgodnień z użytkownikami uzbrojenia podziemnego stwierdzono występowanie uzbrojenia energetycznego oraz wodnego. Zbliżenia i kolizje z sieciami wykonywać na warunkach instytucji uzgadniających.” W odniesieniu do powyższego prosimy o załączenie uzgodnień.

Ad.3. Uzgodnienia branżowe stanowią załącznik.

- Prosimy o wskazanie miejsca, w które należy wywieźć nadmiar ziemi.

Ad.4. Nadmiar ziemi należy wywieść we wskazane miejsce przez zamawiającego tj. do m.  Bąkowo.

Pełniąca Funkcję Wójta

Gminy Warlubie

Anna Ośko