Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy                                                                                                                                                       Warlubie Nr III/9/2010 z dn. 21.12.2010 r.                                                                                                                                                                         w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu                                                                                                                                                                              gminy na 2010 rok

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2010 rok

| Dz. | Rozdz. | Zadania inwestycyjne | m-c i rok rozpocz. | Aktualna wartość kosztorys. | Nakład wyk. do 31.12.09Ew.przew. wykon. | Nakład planow. na 2010 r ujęte w wydatkach budżetow. | Poz. środ. z 2009 roku | Źródła finansowania planowanych nakładów |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki z budżetu gminy | Dotacje z budżetu państwa | WFOŚiGW /dotacje, pożyczki/ | Dotacje | Środki z funduszy strukturalnych |  |
|  |  |  | Planow. zakończ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inne |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poza budżetem |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | 01010 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo | 2010 | 3.245.060 |  | 3.245.060 |  | 547.810 |  | 730.000 |  | 1.967.250 | PROW |
| 010 | 01010 | Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni | 2010/ 2011 | 1.387.093 | 53.033 | 12.500 |  | 12.500 |  |  |  |  | PROW |
| 010 | 01010 | Sieć wodociągowa z przyłączami m. Krusze, Komorsk –I i II etap | 2010/ 2011 | 1.831.512 | 46.453 | 314.041 |  | 314.041 |  |  |  |  | PROW |
| 010 | 01095 | Plac zabaw w miejscowości Płochocinek | 2010 | 17.506 |  | 17.506 |  | 5.621 |  |  | 11.885 |  | SamorzWojew. |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie- Wlk. Komorsk | 2010 | 11.700 |  | 11.700 |  | 11.700 |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia łamanego drogi gminnej w m. Wielki Komorsk - projekt | 2010 | 107.500 |  | 107.500 |  | 70.000 |  |  | 37.500 |  | FOGR |
| 630 | 63095 | Kontynuacja rozwoju lokalnego produktu turystycznego m. Rybno | 2010 | 35.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |  |  |  |  |  |
| 700 | 70005 | Wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego w m. Krusze | 2010 | 35.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |  |  |  |  |  |
| 700 | 70005 | Wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego w m. Bzowo | 2010 | 35.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |  |  |  |  |  |
| 700 | 70005 | Wykup gruntów w Komorsku i Płochocinku | 2010 | 18.000 |  | 18.000 |  | 18.000 |  |  |  |  |  |
| 700 | 70005 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Warlubiu, ul Bąkowska 12 | 2010 | 35 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 750 | 75023 | Urząd gminy wymiana pokrycia dachu i termoizolacja budynku Urzędu Gminy Warlubie | 2010 | 160.000 |  | 160.000 |  | 160.000 |  |  |  |  |  |
| 710 | 71004 | Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie | 2010 | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 | Zakup syreny alarmowej - OSP Krusze | 2010 | 4.810 |  | 4.810 |  | 4.810 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przedszkola gminnego | 2010 | 310.000 |  | 310.000 |  | 310.000 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w Lipinki | 2010 | 133.000 |  | 133.000 |  | 54.549 |  |  |  | 78.451 | PROW złożony |
| 801 | 80101 | Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk | 2010/ 2011 | 2.097.534 | 40.260 | 7.427 |  | 7.427 |  |  |  | - |  |
| 801 | 80101 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania (sala gimnastyczna przy szkole w W. Komorsku) | 2010 | 18 500 |  | 18.500 |  | 18.500 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80195 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych | 2010 | 29.250 |  | 29.250 |  | 29.250 |  |  |  |  | RPO |
| 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna Krusze – Komorsk – Wlk. Komorsk – projekt I ETAP | 2010/ 2011 | 160.000 |  | 70.000 |  | 70.000 |  |  |  |  |  |
| 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków – dokumentacja (kontynuacja) | 2008-2010 | 163.100 | 99.600 | 63.500 |  | 63.500 |  |  |  |  |  |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg – dokumentacje techniczne | 2009/ 2010 | 11.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |  |  |  |  |
| 900 | 90095 | Realizacja projektu ciągu spacerowego i skweru centralnego w Warlubiu | 2009/ 2010 | 423.000 | 369.980 | 53.020 |  | 53.020 |  |  |  |  | PROW |
| 900 | 90095 | Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu – Rolkowisko Projekt wykonawczy wraz z kosztorysami | 2010 | 25.620 |  | 25.620 |  | 25.620 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 | Dobudowa części socjalnej świetlicy w Płochocinku wraz z projektem | 2010 | 45.000 |  | 45.000 |  | 45.000 |  |  |  |  |  |
| 926 | 92601 | Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu | 2010-2013 | 5.112.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  | 15.501.185 | 609.326 | 4.854.434 |  | 2.029.348 |  | 730.000 | 49 385 | 2.045.701 |  |