Uzasadnienie do przedsięwzięć

ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w latach 2011 do 2017

Określono wykaz  przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 do 2016 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 16.576.907 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie

16.516.438 zł:

z tego w latach

2011  -  4.040.270 zł

2012  -  6.184.321 zł

2013  -  1.179.847 zł

2014  -     110.000 zł

2015  -  1.500.000 zł

2016  -  1.700.000 zł

2017  -  1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach

programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013 o łącznej wartości 9.570.371 zł, objęto limitem wydatki za lata 2011 do 2012 kwotą

9.354.591 zł.

Na inwestycję pn. „sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni” jako zadanie doprowadzenia

do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych instalacji wodociągowej, które w chwili obecnej

pozyskują wodę z własnych ujęć przeznaczono w 2011 r. 10.000 zł, a w 2012 r. 1.324.051 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 1.387.093 zł, w tym ze środków własnych 712.891 zł. Przed

2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 53.042 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie

321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi 674.202 zł.

Na inwestycję pn. „ rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Warlubie” przeznaczono w 2011 r.

4.010.270 zł, a w 2012 r. 4.010.270 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 8.183.278 zł, w tym ze środków własnych 3.073.069 zł. Do

2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 162.738 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój  infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi

5.110.209 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach  Planu

Rozwoju Bazy Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej wartości 7.169.274 zł, objęto

limitem wydatki za lata 2011 do 2017 kwotą 7.161.847 zł.

Są to zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” – ogólny koszt wynosi

2.057.274 zł. Limitem na lata 2011 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.049.847 zł .

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 720.046 zł oraz z dofinansowania

1.337.228 zł.  Poniesione koszty przed 2011 roku na przygotowanie inwestycji  wynoszą

7.427 zł.

„Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” -  ogólny koszt wynosi

5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2017 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł .

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania

3.067.200 zł.

-2-

Na zadania bieżące o wartości 429.299 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 415.773 zł

z tego w latach

2011  -    54.567 zł

2012  -  150.050 zł

2013  -    55.554 zł

2014  -    56.079 zł

2015  -    56.626 zł

2016  -    42.897 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w

kwocie 334.299 zł, objęto limitem na 2011 do 2016  wydatki w wysokości 320.773 zł.  Różnicę

w kwocie 13.526 zł przewidziano do poniesienia w 2010 r.

Na współfinansowanie remontów dróg powiatowych (porozumienia) w roku 2012 ujęto

łącznie 95.000 zł, w tym na:

Remont drogi 1222C Bąkowski Młyn – Bąkowo  59.000 zł

Remont drogi 1204C Jaszczurek-Lipinki  36.000 zł.